## Slide 1
2026 春季开源操作系统训练营 · 项目一 StarryOS
LetsWalkInLine
从源码学习到社区开发
主线：用用户态行为发现并收敛 StarryOS 与 Linux ABI 的差异。
1
先导学习
rCore / ArceOS
理解进程、内存、文件系统与上下文切换
2
基础 ABI
signal · futex
从 syscall 测例修复可观察语义
3
真实应用
nginx
将完整应用失败缩小为 ioctl 阻塞点
4
系统能力
cgroup2
按 slice 建立 mount 与 hierarchy 基础
形成的工作方法
用户态问题 → focused 测例 → Linux ABI 对照 → 最小修改 → PR 边界 → 四架构验证
从“完成实验”转向围绕真实问题、测试证据和协作节奏做增量开发。
1

## Slide 2
02 · 基础 ABI
基础 ABI 修复：从 signal 到 futex / robust-list
2
#468
signal restore
移除 x86_64 特殊返回路径对其他架构的错误栈假设
#545
futex / robust-list
修复 waiter 清理、requeue 身份与 owner death 基础语义
#657
语义继续完善
集中解析 op/flag，补齐 key、pending entry 与坏链边界
focused 回归测试
146
PASS
0 FAIL · 4 ARCH
raw syscall C case 覆盖 wait / wake / bitset / requeue / owner death
边界：未实现 PI futex、futex2、完整 signal restart 与 shared key 生命周期审计

## Slide 3
03 · 真实应用
nginx：把完整应用失败缩小成两个 ioctl 阻塞点
3
→
→
启动路径
worker channel 初始化失败
缺少 FIOASYNC 与 socket owner
#796 补齐最小状态语义与 focused case
→
→
请求路径
超限 POST 返回 empty reply
TCP FIONREAD 返回 ENOTTY
#869 读取未读字节数 → 预期 413
方法
完整 nginx 用于暴露阻塞点；独立 C 测例用于固化 ABI 行为并建立回归证据。

## Slide 4
04 · 系统能力
cgroup2：按 slice 推进，明确已合并与未合并
4
01
mount 与 root files
#989 · MERGED
cgroup.procs controllers / subtree_control
02
hierarchy
#1015 · MERGED
child mkdir / rmdir 动态目录与 VFS cache
03
process migration
#1045 · CLOSED / UNMERGED
cgroup.procs 写入 fork / exit / procfs
04
controllers / Docker
NOT STARTED
pids / cpu / memory 完整容器兼容
cgroup-basic
11 → 43 pass
实现中暴露的工程问题
动态 VFS 与 dentry cache
task / cgroup 锁顺序
避免 fake success
已合并范围止于 mount、root interface files 与 hierarchy。

## Slide 5
05 · 总结
成果与总结
5
围绕 StarryOS Linux 兼容性，完成可复核的小范围增量改进。
7
tgoskits 已合并 PR
17
提交
50
变更文件
4
目标架构验证
另有 2 个 axcpu 相关合入记录；统计包含测试、QEMU 配置与支撑代码。
主线
基础 ABI → 真实应用 → cgroup2 基础能力
方法
用户态行为驱动、focused 测例、小步 PR、多架构验证
边界
未完整支持 futex、nginx、cgroup controller 或 Docker

## Slide 6
06 · 复盘
过程中的思考
6
核心判断
AI 能加速理解， 但不能替代判断
真正可靠的产出，仍然需要代码阅读、测试证据、review 和明确的工作边界。
SPEC-DRIVEN · TDD · REVIEW
01
AI Agent 协作
适合代码导航、局部理解、方案枚举与测试草拟；需要先明确 scope，再用实际代码和测试复核输出。
02
内核工程判断
锁顺序、生命周期、错误码和状态一致性不能外包。多轮 review 暴露的问题说明最终责任仍在开发者。
03
社区协作节奏
小 PR 降低 review 与定位成本；并行开发仍要求更早同步上游、确认任务边界与合并顺序。
认知变化
从“完成实验”转向在真实仓库里围绕问题、测试、边界和协作节奏做增量开发。